|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Minuta de Reunión** | | | | | | | |
| Convoca | Brenda Lourdes González de León y  Marco Antonio Prado Garcia | | | Lugar de Reunión | Casa de Líder Marco Antonio Prado Garcia | | |
| Fecha | 14 de Febrero de 2020 | Hora Inicio | 14:17 hrs | Hora Término | 15:33 hrs | Minuta No. | 3 |

|  |
| --- |
| **Objetivo General** |
| Definir Metodología |
|  |
| **Orden del Día** |
| 1. Lista de asistencia 2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 3. Analizar los requisitos del proyecto 4. Metodología Aplicada 5. LLuvia de ideas |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seguimiento de Acuerdos** | | | | | |
| No. Acuerdo | No.  Minuta | Asignación o Tarea | Responsable | Estado Actual | Fecha de Cierre |
| 1 | 2 | Analizar requisitos del proyecto | Todos | Finalizado | 14/Febrero/2020 |
| 2 | 2 | Definir Metodología | Todos | Finalizado | 14/Febrero/2020 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acuerdos de la reunión** | | | | | |
| No. Acuerdo | No.  Minuta | Asignación o Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha de Cierre |
| 1 | 3 | Reporte avance | Marco Antonio | 14/Febrero/2020 | 19/Febrero/2020 |
| 2 | 3 | Retroalimentación | Todos | 14/Febrero/2020 | 19/Febrero/2020 |
| 3 | 3 | LLuvia de ideas | Todos | 14/Febrero/2020 | 19/Febrero/2020 |
| 4 | 3 | Herramientas que usarán | Brenda | 14/febrero/2020 | 19/Febrero/2020 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documentos Entregados** | | |
| No. | Nombre de quien Entrega | Descripción del Documento |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Desarrollo de la reunión** | |
| Punto del Orden del Día | Desarrollo |
| Analizar requisitos | Leimos los requisitos del protocolo asi como el objetivo del proyecto, nuestra aplicación tiene que cumplir con los parametros proporcionados por el dicho documento donde señala que el proyecto tiene que ser una aplicación movil desarrollada en Android studio, para satisfacer la necesidad de nuestro proyecto que en nuestro caso es de Raite App, debe contener una base de datos, etc. Una vez repasados los requsitos y de en que en reuniones pasadas vimos las aplicaciones existentes definimos el objetivo del proyecto como la implementación de un sistema más seguro y eficiente de transporte, destinado principalmente para estudiantes, con el objetivo de brindar una experiencia de traslado más segura y barata. |
| Definir Metodología | Abordamos diferentes metodologías utililes a lo largo de la reunión, al final llegamos al acuerdo que el método de cascada era el mas apto para nuestro proyecto ya que el modelo es un proceso de desarrollo secuencial, en el que el desarrollo de software se concibe como un conjunto de etapas que se ejecutan una tras otra. Se le denomina así por las posiciones que ocupan las diferentes fases que componen el proyecto, colocadas una encima de otra, y siguiendo un flujo de ejecución de arriba hacia abajo, como una cascada. |
| Acuerdos a lo largo de la reunión | Avanzar el la segunda etapa de diseño de muestro modelo de cascada |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Anexos** |

|  |  |
| --- | --- |
| Marco Antonio Prado Garcia  Líder de Equipo | Brenda Lourdes González De León  Secretaria |
|  |  |