|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Minuta de Reunión** | | | | | | | |
| Convoca | Brenda Lourdes González de León y  Marco Antonio Prado Garcia | | | Lugar de Reunión | Casa del líder Marco Antonio Prado Garcia | | |
| Fecha | 19 de Febrero de 2020 | Hora Inicio | 14:22 hrs | Hora Término | 15:32 hrs | Minuta No. | 4 |

|  |
| --- |
| **Objetivo General** |
| Retroalimentación |
|  |
| **Orden del Día** |
| 1. Lista de asistencia 2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 3. LLuvia de ideas 4. Herramientas que usaremos 5. Retroalimentación de nuestra información |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seguimiento de Acuerdos** | | | | | |
| No. Acuerdo | No.  Minuta | Asignación o Tarea | Responsable | Estado Actual | Fecha de Cierre |
| 1 | 3 | Reporte de avance | Marco Antonio | Finalizado | 19/Febrero/2020 |
| 2 | 3 | Retroalimentación | Todos | Finalizado | 19/Febrero/2020 |
| 3 | 3 | Lluvia de ideas | Todos | Finalizado | 19/Febrero/2020 |
| 4 | 3 | Herramientas que se usaran | Brenda Lourdes | Finalizado | 19/Febrero/2020 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acuerdos de la reunión** | | | | | |
| No. Acuerdo | No.  Minuta | Asignación o Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha de Cierre |
| 1 | 4 | Pregunta para encuesta | Marco Antonio | 19/Febrero/2020 | 21/Febrero/2020 |
| 2 | 4 | Definir quienes seran los encuestadores | Todos | 19/Febrero/2020 | 21/Febrero/2020 |
| 3 | 4 | Añadir información nueva al Reporte | Brenda Lourdes | 19/Febrero/2020 | 21/Febrero/2020 |
| 4 | 4 | Función General de Raite App | Brenda Lourdes | 19/febrero/2020 | 22/febrero/2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documentos Entregados** | | |
| No. | Nombre de quien Entrega | Descripción del Documento |
| 3 | Brenda Lourdes González de León | Lista de herramientas que usaremos |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Desarrollo de la reunión** | |
| Punto del Orden del Día | Desarrollo |
| Reporte de avance | El lider de equipo Marco Antonio Prado Garcia tomo la iniciativa de avanzar el protocolo plasmando los objetivos que ya se habian definido antes, asi como nuestra metodología e información importante acerca de las aplicaciones exsitentes. |
| Retroalimentación | Dialogamos acerca del material que teniamos y que hariamos con ella, acordamos dirigir nuestro producto a estudiantes ya que habiamos investigado antes acerca del uso del transporte publico en estudiantes dado que el indice es muy alto, entonces llegamos a la conclusión que nuestra aplicación seria solo para estudiantes poniendo la restricción de que tienes que ser estudiante de la universidad de colima para poder ser usuario de la aplicación, mencionado lo anterior propusimos la restricción para mantener en prioridad la seguridad de nuestros usuarios y tener un mejor control de las personas que la utilizan. |
| LLuvia de ideas | Platicamos acerca de la seguridad de la aplicación y como se la brindariamos a nuestros usuarios, el Líder Marco Antonio Prado Garcia propuso la realización de una encuesta para estudiantes para detallar acerca de que era lo que mas les preocupaba en la aplicación y sobre todo si la utilizarián, el alumno acordo llevar una pregunta a la siguiente reunión para votar si nos podria funcionar y proceder a realizar la encuesta |
| Herramientas | La secretaria Brenda Lourdes González de León LLevo un documento en el cual se expresan las herramientas a usar a lo largo del proyecto, el líder del equipo añadio algunas otras alternativas viables para el desarrollo del proyecto. |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Anexos** |

**Documento #3**

**LISTA DE HERRAMIENTAS A USAR A LO LARGO DE RAITE APP**

Firebase: conjunto de herramientas orientadas a la creación de aplicaciones

Java: Lenguaje de programación para el desarrollo de App en Android Studio

Android Studio:

Framework: Base para la organización y desarrollo de software

Github: Gestionador de proyectos, guarda proyectos y permite trabajar en conjunto con otros desarrolladores

|  |  |
| --- | --- |
| Marco Antonio Prado Garcia  Líder de Equipo | Brenda Lourdes González De León  Secretaria |
|  |  |